COGUANA
Producto digital para abarrotes y menestras

# Product Requirements
Document

Aplicación móvil de venta, inventario, pedidos y operación de tienda

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Producto | Coguana |
| Versión del documento | 1.0 — Borrador para validación |
| Fecha | 25 de julio de 2026 |
| Propietario | Administrador de Coguana |
| Ubicación inicial | Santa Anita, Lima, Perú |
| Plataformas | Android para operación; Android y iPhone para clientes |
| Horizonte | Una tienda inicial, preparada para expansión nacional |

Propósito del documento Definir qué problema resuelve Coguana, qué se construirá por etapas, cómo debe comportarse el producto y qué condiciones permitirán declarar exitoso cada lanzamiento.

Nota de identidad: el logotipo disponible proviene del perfil del negocio y contiene marcas de protección de terceros. Debe considerarse provisional hasta obtener el archivo original y confirmar los derechos de uso comercial.

# Control del documento

| Versión | Fecha | Estado | Resumen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/07/2026 | Borrador | Alcance integral, MVP interno y hoja de ruta nacional. |

# Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Contexto, problema y oportunidad

3. Visión, objetivos y límites

4. Usuarios y necesidades

5. Alcance y estrategia de entregas

6. Requisitos funcionales

7. Reglas de negocio

8. Experiencias y flujos críticos

9. Requisitos no funcionales

10. Datos, arquitectura y sincronización

11. Criterios de aceptación del MVP

12. Métricas de éxito

13. Riesgos, dependencias y decisiones abiertas

14. Estado actual y próximos hitos

# 1. Resumen ejecutivo

Coguana será una aplicación móvil que digitaliza la operación de una tienda de abarrotes especializada en menestras y, posteriormente, habilita la venta online a consumidores y restaurantes. El producto comienza en una sola tienda de Santa Anita y se diseña desde el inicio para operar en múltiples dispositivos, sedes y ciudades.

La primera prioridad es reemplazar los registros manuales de ventas, caja, precios e inventario sin depender de una computadora ni de conexión permanente a internet. La solución debe entender el comercio real de productos pesables: vender 100 g, 250 g, ¼ kg, 2.5 kg o una cantidad calculada desde el importe solicitado, además de productos por unidad, paquete, caja o saco.

Después de estabilizar la operación interna, Coguana incorporará catálogo y pedidos online, atención mayorista a restaurantes, reparto propio y conexión con operadores externos. La facturación electrónica, los reportes avanzados, proveedores, lotes y múltiples sucursales pertenecen a etapas posteriores.

Decisión de producto El MVP no es todavía la tienda virtual completa. Es el núcleo operativo confiable: ventas, caja, inventario y precios. Sin esta base, los pedidos online podrían vender stock inexistente o calcular importes incorrectos.

# 2. Contexto, problema y oportunidad

## 2.1 Situación actual

Las ventas en tienda, el pesaje y el cálculo desde el precio por kilo se realizan manualmente.

No existe una computadora operativa; los teléfonos son el dispositivo principal del negocio.

Los precios de menestras pueden cambiar con frecuencia y deben actualizarse rápidamente.

El inventario, la caja y el historial de movimientos necesitan una fuente de información verificable.

Tres personas usarán inicialmente el sistema: un administrador y dos vendedores.

## 2.2 Problemas que se resolverán

Errores al calcular cantidades, precios y totales en productos por peso.

Falta de trazabilidad sobre quién vendió, cambió un precio o ajustó inventario.

Desconocimiento del stock real y del dinero esperado al cerrar caja.

Dificultad para atender pedidos remotos de clientes y restaurantes.

Riesgo de depender de internet para completar una venta presencial.

## 2.3 Oportunidad

Coguana puede convertirse en una plataforma especializada para la venta minorista y mayorista de abarrotes pesables, combinando operación offline, precios flexibles, presentaciones comerciales y distribución local. El diseño multi-tienda y la sincronización central permitirán crecer sin reconstruir el producto.

# 3. Visión, objetivos y límites

## 3.1 Visión

Ser la plataforma móvil de Coguana que conecta inventario, ventas presenciales, pedidos digitales y entrega en una sola operación confiable, desde Santa Anita hacia todo el Perú.

## 3.2 Objetivos del producto

Registrar todas las ventas presenciales con cantidades y montos exactos.

Mantener inventario y precios actualizados con historial y responsable.

Operar ventas y caja aun cuando no exista conexión a internet.

Ofrecer posteriormente compras online con stock y precios coherentes.

Atender restaurantes con presentaciones, volumen y condiciones mayoristas.

Preparar datos y procesos para múltiples tiendas y expansión nacional.

## 3.3 Fuera del MVP interno

Tienda online para consumidores, aplicación de repartidor e integración con terceros.

Pedidos recurrentes, crédito y cuentas corrientes para restaurantes.

Facturación electrónica SUNAT y comprobantes fiscales.

Compras a proveedores, lotes, fechas de vencimiento y pronóstico de demanda.

Promociones avanzadas, fidelización, devoluciones y reapertura de cajas cerradas.

# 4. Usuarios y necesidades

| Usuario | Necesidad principal | Acceso inicial | Etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| Administrador | Controlar ventas, caja, productos, precios, stock y usuarios. | Completo | MVP |
| Vendedor/a | Cobrar rápido, pesar, registrar pagos y consultar stock. | Operativo | MVP |
| Cliente minorista | Comprar por peso o presentación y recibir/recoger su pedido. | Cliente | Retail online |
| Restaurante | Pedir volumen, repetir compras y obtener precio mayorista. | Empresa | B2B |
| Repartidor propio | Recibir rutas, entregar y registrar evidencias. | Logística | Delivery |

# 5. Alcance y estrategia de entregas

El mapa completo contempla aproximadamente 126 elementos visuales y funcionales. No todos son pantallas completas: también incluye modales, estados vacíos, confirmaciones, integraciones y vistas por rol.

| Entrega | Alcance | Elementos estimados | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Operación interna | POS, caja, inventario, precios y persistencia offline. | 22 | Tienda operada digitalmente. |
| Fase 2 — Retail online | Catálogo, carrito, checkout, pagos, pedidos y cuenta. | 40 | Clientes compran desde Android/iPhone. |
| Fase 3 — Restaurantes | Perfil empresa, mayorista, cotizaciones y pedidos grandes. | 15 | Canal B2B habilitado. |
| Fase 4 — Delivery | Despacho propio, repartidor, zonas y operadores externos. | 14 | Entrega trazable. |
| Fase 5 — Expansión | SUNAT, reportes, proveedores, lotes y multi-sucursal. | 35 | Escalamiento nacional. |

# 6. Requisitos funcionales

## 6.1 Acceso, roles y auditoría

RF-001 — Acceso de personal. El sistema permitirá identificar al administrador y a los dos vendedores iniciales.

RF-002 — Roles. El administrador tendrá acceso a configuración, precios, inventario, caja y reportes; el vendedor operará ventas y funciones autorizadas.

RF-003 — PIN. La estructura estará preparada para almacenar PIN con hash, sal y algoritmo. Su validación se activará antes del uso productivo multiusuario.

RF-004 — Auditoría. Toda venta, cambio de precio, ajuste de stock y movimiento de caja registrará usuario, dispositivo y fecha.

## 6.2 Productos, unidades y precios

RF-010 — Productos pesables y contables. Cada producto usará como unidad base gramos o unidades.

RF-011 — Presentaciones. Un producto podrá venderse por peso, unidad, paquete, caja o saco, con factor de conversión.

RF-012 — Precio base. El precio indicará la cantidad a la que corresponde, por ejemplo 1,000 g o una unidad.

RF-013 — Actualización general. Al modificar el precio base, las cantidades calculadas se actualizarán automáticamente; las presentaciones de precio fijo conservarán su importe.

RF-014 — Historial de precios. El sistema conservará valor anterior, valor nuevo, responsable, dispositivo y fecha.

RF-015 — Costo. El producto admitirá costo de adquisición para futura rentabilidad, sin exigir reportes de margen en el MVP.

RF-016 — Precios comerciales. El modelo permitirá precio minorista, mayorista o específico por cliente en fases posteriores.

## 6.3 Venta presencial

RF-020 — Búsqueda y selección. El vendedor podrá buscar productos y añadirlos a una venta.

RF-021 — Cantidad exacta. La venta admitirá 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 2.5 kg y cualquier cantidad válida.

RF-022 — Venta por importe. El vendedor podrá ingresar un monto solicitado y la app calculará la cantidad estimada; el peso real determinará el total definitivo.

RF-023 — Cálculo monetario. Los importes se manejarán en céntimos enteros para evitar errores de punto flotante.

RF-024 — Redondeo. El total se redondeará al céntimo más cercano inicialmente; la política deberá ser aprobada por el negocio.

RF-025 — Stock. Una venta confirmada descontará inventario dentro de una operación atómica y rechazará stock negativo.

RF-026 — Pago. El MVP registrará efectivo, Yape, Plin o tarjeta. La base admitirá múltiples pagos, aunque la primera interfaz usará uno por venta.

RF-027 — Comprobante interno. La venta generará un resumen interno con artículos, cantidades, total, medio de pago, vendedor y fecha.

## 6.4 Caja

RF-030 — Apertura. La jornada de venta comenzará con una sesión de caja, monto inicial, usuario y dispositivo.

RF-031 — Movimientos. El sistema registrará entradas y salidas de efectivo con concepto y responsable.

RF-032 — Cierre. La app calculará efectivo esperado, permitirá ingresar efectivo contado y mostrará diferencia.

RF-033 — Protección. No se permitirá una venta en efectivo sin caja abierta ni dos cajas abiertas incompatibles en el mismo contexto.

RF-034 — Inmutabilidad inicial. Una caja cerrada no podrá reabrirse en el MVP.

## 6.5 Inventario

RF-040 — Saldo. Cada producto mantendrá cantidad disponible y cantidad mínima.

RF-041 — Movimientos. Compras/entradas, ventas/salidas, ajustes, mermas y devoluciones se representarán como movimientos trazables.

RF-042 — Alertas. El panel señalará productos iguales o inferiores al mínimo configurado.

RF-043 — Ajustes. Un ajuste requerirá motivo y responsable y no podrá dejar stock negativo.

RF-044 — Catálogo. El administrador podrá crear, editar, activar y desactivar productos y presentaciones.

## 6.6 Pedidos online para clientes

RF-050 — Catálogo. El cliente verá productos disponibles, categorías, búsqueda, detalle, precio y presentaciones.

RF-051 — Carrito. Podrá combinar cantidades por peso y presentaciones y conocer subtotal, entrega y total estimado.

RF-052 — Checkout. Elegirá delivery o recojo, dirección, franja horaria y Yape, Plin o tarjeta.

RF-053 — Peso final. Cuando el peso preparado difiera del solicitado, el sistema recalculará el importe y aplicará la política de diferencia aprobada.

RF-054 — Sustituciones. El cliente podrá autorizar o rechazar reemplazos por falta de stock.

RF-055 — Seguimiento. El pedido mostrará recibido, preparando, listo, en reparto y entregado/cancelado.

RF-056 — Historial. El cliente consultará y podrá repetir pedidos anteriores.

## 6.7 Restaurantes y mayoristas

RF-060 — Perfil de empresa. El restaurante registrará razón social, RUC, contactos, direcciones y condiciones comerciales.

RF-061 — Precio mayorista. Los precios podrán depender de cliente, volumen o presentación.

RF-062 — Cotización. El restaurante podrá solicitar cotización antes de confirmar un pedido grande.

RF-063 — Repetición. La app permitirá duplicar pedidos frecuentes; la recurrencia automática quedará para una etapa posterior.

RF-064 — Crédito futuro. La arquitectura reservará condiciones de crédito y cuentas por cobrar, sin habilitarlas en el lanzamiento B2B inicial.

## 6.8 Delivery

RF-070 — Modalidad. Un pedido podrá asignarse a reparto propio, operador externo o recojo en tienda.

RF-071 — Zonas y tarifas. La administración definirá cobertura, costo y restricciones por zona.

RF-072 — Despacho. La tienda asignará repartidor y ordenará pedidos listos.

RF-073 — Aplicación de repartidor. El repartidor verá lista, detalle, navegación, contacto y confirmación de entrega.

RF-074 — Evidencia. La entrega podrá registrar código, firma, foto o confirmación equivalente según política.

RF-075 — Operadores externos. Las integraciones se implementarán por proveedor después de validar sus APIs y condiciones.

## 6.9 Administración y expansión

RF-080 — Panel. El administrador verá ventas del día, pedidos activos, alertas de stock y estado de caja/sincronización.

RF-081 — Multi-tienda. Todos los registros comerciales incluirán identificador de tienda para soportar nuevas sedes.

RF-082 — SUNAT. La emisión fiscal será un módulo posterior integrado a un proveedor o servicio compatible.

RF-083 — Reportes. Las fases futuras incluirán ventas, margen, rotación, inventario, caja, clientes y desempeño logístico.

RF-084 — Proveedores y lotes. Compras, órdenes, recepción, lotes y vencimientos serán incorporados en expansión.

# 7. Reglas de negocio

RN-01. La unidad base de un producto será gramo o unidad; todas las presentaciones convertirán a esa unidad.

RN-02. Cantidad, precio, costo y total nunca se guardarán como valores monetarios decimales binarios.

RN-03. El total de un artículo pesable será calculado con la cantidad real aceptada.

RN-04. Una venta confirmada, su pago, el movimiento de inventario y el efecto en caja se guardarán como una sola transacción.

RN-05. Ninguna operación dejará inventario negativo.

RN-06. Un cambio de precio no modificará ventas históricas.

RN-07. El historial crítico no se eliminará físicamente; las correcciones usarán estados o movimientos compensatorios.

RN-08. Cada operación sincronizable tendrá un identificador único para impedir duplicados.

RN-09. La zona, tarifa y disponibilidad de delivery se validarán antes de confirmar el pedido.

RN-10. El negocio debe aprobar redondeo, tolerancia de peso, sustituciones, cancelaciones y devoluciones antes del retail online.

# 8. Experiencias y flujos críticos

## 8.1 Venta presencial por peso

Abrir caja e identificar al vendedor.

Buscar el producto y consultar precio vigente y stock.

Elegir ingreso por peso o por monto solicitado.

Pesar físicamente; ingresar o confirmar la cantidad real.

Revisar total, seleccionar medio de pago y confirmar.

Guardar venta, pago, salida de inventario y movimiento de caja.

Mostrar comprobante interno y estado de sincronización.

## 8.2 Cambio de precio

Administrador abre el producto y ve precio actual.

Ingresa el nuevo precio y confirma.

La app registra historial y recalcula importes derivados.

El precio nuevo se usa en ventas posteriores; las anteriores permanecen intactas.

El cambio se envía al servidor cuando existe conexión.

## 8.3 Pedido online de peso variable

Cliente elige producto y cantidad/presentación.

La app muestra total estimado y política de variación.

Tienda acepta el pedido y prepara el peso real.

Se confirma el monto final según tolerancia y forma de pago.

El pedido pasa a recojo o delivery y termina con evidencia de entrega.

# 9. Requisitos no funcionales

RNF-001 — Disponibilidad offline. Venta, caja, inventario y precios deben operar sin internet en el dispositivo autorizado.

RNF-002 — Rendimiento. Las acciones locales frecuentes deben responder en menos de 1 segundo en teléfonos Android de gama media compatibles con Expo SDK 54.

RNF-003 — Integridad. Las operaciones críticas usarán transacciones, claves foráneas, migraciones versionadas y validaciones.

RNF-004 — Seguridad. Autenticación, permisos por rol, RLS en el servidor, PIN protegido, cifrado en tránsito y secretos fuera del cliente.

RNF-005 — Privacidad. Se recopilarán solo datos necesarios y se definirán retención, acceso y eliminación conforme a la normativa peruana aplicable.

RNF-006 — Escalabilidad. El backend central deberá soportar múltiples tiendas, dispositivos y ciudades sin cambiar el modelo operativo.

RNF-007 — Observabilidad. Errores de sincronización, fallos críticos y operaciones rechazadas serán diagnosticables.

RNF-008 — Compatibilidad. Operación inicial Android; experiencia cliente Android/iPhone mediante React Native y Expo.

RNF-009 — Accesibilidad. Controles legibles, áreas táctiles suficientes, contraste y mensajes comprensibles.

RNF-010 — Respaldo. La información sincronizada se respaldará centralmente y se probará la recuperación.

# 10. Datos, arquitectura y sincronización

La solución seguirá una arquitectura híbrida offline-first. SQLite no reemplaza a PostgreSQL: cumple la función de base local rápida y disponible sin señal. PostgreSQL/Supabase será la fuente central para usuarios, tiendas, catálogo consolidado, pedidos online y sincronización.

| Componente | Responsabilidad | Tecnología prevista |
| --- | --- | --- |
| Aplicación móvil | Interfaces de personal, clientes y repartidores. | React Native + Expo + TypeScript |
| Base local | Operación offline, cola de cambios y caché. | SQLite / expo-sqlite |
| Backend central | Fuente de verdad, autenticación, reglas y APIs. | Supabase + PostgreSQL |
| Sincronización | Outbox, reintentos, idempotencia y conflictos. | Servicio incremental |
| Archivos | Imágenes, comprobantes y evidencias. | Supabase Storage |

## 10.1 Principios de sincronización

Cada escritura local genera una operación outbox con identificador único.

El servidor procesa la operación de forma idempotente: repetirla no duplica ventas ni movimientos.

Los reintentos usan estados pendientes, enviados y fallidos con información de error.

Las ventas confirmadas son inmutables; las correcciones se modelan como operaciones nuevas.

Los conflictos editables, como cambios simultáneos de precio, tendrán versión y política explícita.

## 10.2 Entidades principales

Tienda, usuario, dispositivo, producto, presentación, historial de precios, movimiento de inventario, sesión de caja, movimiento de caja, venta, artículo de venta, pago, cliente, dirección, pedido, artículo de pedido, entrega y operación de sincronización.

# 11. Criterios de aceptación del MVP

CA-01. Los tres usuarios iniciales pueden operar con permisos definidos y toda acción crítica identifica actor y dispositivo.

CA-02. Se registra correctamente una venta de 250 g y otra por unidades, descontando el stock correspondiente.

CA-03. Se registra una venta ingresada por monto y el total se ajusta al peso real.

CA-04. Se actualiza el precio por kilo y las cantidades derivadas muestran el nuevo valor sin alterar ventas previas.

CA-05. Una venta puede pagarse en efectivo, Yape, Plin o tarjeta y queda persistida después de reiniciar la aplicación.

CA-06. La caja abre, registra movimientos, calcula efectivo esperado y cierra mostrando la diferencia.

CA-07. La aplicación rechaza stock negativo y una venta en efectivo sin caja abierta.

CA-08. Todas las pruebas automatizadas, lint, TypeScript y bundle Android terminan correctamente.

CA-09. Un vendedor puede completar la operación crítica sin internet y visualizar su estado pendiente de sincronización.

CA-10. Tras reconectar, una operación repetida no crea ventas, pagos ni movimientos duplicados.

# 12. Métricas de éxito

| Métrica | Meta inicial | Método |
| --- | --- | --- |
| Ventas digitalizadas | ≥ 95% de ventas presenciales | Ventas app vs. conteo diario |
| Diferencia de caja | ≤ 1% del efectivo esperado | Cierres de caja |
| Exactitud de stock | ≥ 95% en productos auditados | Conteo físico semanal |
| Tiempo de venta | Mediana ≤ 90 segundos | Eventos de inicio/confirmación |
| Errores de precio | 0 ventas con precio desactualizado conocido | Incidentes e historial |
| Sincronización | ≥ 99% de operaciones sin intervención | Estado de outbox |
| Adopción interna | 3/3 usuarios activos semanalmente | Actividad por usuario |

# 13. Riesgos, dependencias y decisiones abiertas

## 13.1 Riesgos principales

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Peso y redondeo no definidos | Diferencias con clientes y caja. | Validar política con ventas reales antes del online. |
| Uso compartido de cuentas | Auditoría incorrecta. | PIN individual y bloqueo de acciones sensibles. |
| Conflictos entre dispositivos | Stock o precios inconsistentes. | Idempotencia, versiones y pruebas de sincronización. |
| Logo sin derechos confirmados | Riesgo legal y de marca. | Solicitar original/licencia o rediseñar identidad. |
| Dependencias Expo moderadas | Riesgo de cadena de compilación. | No forzar Expo 57; planificar actualización compatible. |
| Alcance excesivo | Retrasos y baja calidad. | Entregar por fases y cerrar MVP interno primero. |

## 13.2 Dependencias

Teléfonos Android operativos, balanza física y conectividad eventual.

Cuenta y proyecto Supabase para backend central.

Proveedor de pagos/tarjetas y definición de validación para Yape y Plin.

Políticas comerciales: redondeo, peso tolerado, devoluciones, sustituciones y delivery.

Catálogo real de productos, costos, precios, presentaciones y stock inicial.

Proveedor de facturación electrónica y operadores de delivery cuando corresponda.

## 13.3 Decisiones abiertas

DO-01. ¿El PIN será obligatorio en cada ingreso, cambio de usuario o acción sensible?

DO-02. ¿Qué regla exacta de redondeo usará la tienda?

DO-03. ¿Qué tolerancia de peso y diferencia monetaria se permitirá en pedidos online?

DO-04. ¿Cuándo se habilitarán pagos combinados en la interfaz?

DO-05. ¿Cómo se gestionarán anulaciones, devoluciones y cajas cerradas?

DO-06. ¿Cuáles serán las primeras zonas, tarifas y horarios de delivery en Santa Anita?

DO-07. ¿Qué condiciones mínimas definirán a un cliente restaurante/mayorista?

# 14. Estado actual y próximos hitos

## 14.1 Estado al 25 de julio de 2026

Prototipo administrativo creado con panel, venta, inventario, pedidos y precios.

Fundación SQLite v2 validada: gramos/unidades, presentaciones, precios, costos, auditoría, outbox y migración.

Persistencia de ventas y caja implementada y validada con 21/21 pruebas en la última ejecución reportada.

Lint, TypeScript, migraciones, persistencia tras reinicio y bundle Android reportados como correctos.

La sincronización central con PostgreSQL/Supabase todavía no está implementada.

## 14.2 Próximos hitos recomendados

Probar manualmente en el emulador: apertura, venta por gramos/unidades, pagos, reinicio y cierre de caja.

Revisar y guardar el cambio de ventas/caja en Git con un commit estable.

Conectar completamente la pantalla Nueva venta a los repositorios SQLite y eliminar datos demostrativos restantes.

Implementar acceso por usuario/PIN y permisos mínimos.

Crear proyecto Supabase, esquema PostgreSQL e idempotencia central.

Implementar sincronización piloto en dos dispositivos y probar desconexión/conflictos.

Cargar un catálogo real pequeño y ejecutar una semana de operación controlada.

Cerrar decisiones comerciales antes de comenzar el retail online.

Condición para avanzar a tienda online Coguana debe completar una semana de operación interna con ventas, caja y stock estables, sin pérdida de datos, con diferencias conocidas y sincronización probada en al menos dos dispositivos.

# Aprobación

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Propietario del negocio |  | Pendiente |  |
| Administrador del producto |  | Pendiente |  |
| Responsable técnico |  | Pendiente |  |